Custodio RAT Manager

# 09 — Backlog de Producto

Estado al 24/08/2026

Versión: v1.13  ·  Fecha: 24/08/2026
Ley 21.719 — Protección de Datos Personales de Chile

# Estado Global

| Módulo | Pendiente | En Progreso | Completado | Postergado | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo Empresas | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Módulo ARCO (Tickets) | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Formulario Público ARCO | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Formulario Admin ARCO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| TOTAL | 15 | 0 | 24 | 1 | 40 |

# Módulo Empresas — Quick Wins

| # | Mejora | Impacto | Estado | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Vista auditoría per-empresa | ALTO | ✅ Cerrado | 2026-08-21 |
| QW2 | Exportar Reporte APDP (PDF) | CRÍTICO | ✅ Cerrado | 2026-08-21 |
| QW3 | Score de cumplimiento v1 | MEDIO | ⚪ Pendiente | — |
| QW4 | Exportación CSV/Excel/PDF tickets | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW5 | SLA alert email T-2 días | CRÍTICO | ✅ Cerrado | 2026-07-18 |
| QW6 | Ficha empresa con tabs (Datos/RATs/ARCO/Brechas) | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW7 | Banner alertas en lista empresas | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-21 |
| QW8 | Recordatorio ARCO T-2 días | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW9 | Editar RUT post-creación | BAJO | ⚪ Pendiente | — |
| QW10 | Plantillas RAT por rubro | MEDIO | ⚪ Pendiente | — |

# Módulo ARCO — Quick Wins

| # | Mejora | Impacto | Estado | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Exportación CSV/Excel/PDF | ALTO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW2 | SLA alert email T-2 días | CRÍTICO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW3 | Firma digital + timestamp | CRÍTICO | ⏸ Postergado | — |
| QW4 | Dashboard derechos más ejercidos | BAJO | ✅ Cerrado | 2026-07-09 |
| QW5 | Bandeja de entrada DPO | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW6 | Acuse de recibo automático al titular | ALTO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW7 | Chips de placeholders en respuesta | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW8 | Ver Flujo con tiempos reales (banner SLA) | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW9 | Portal del titular con descarga | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW10 | Editar RUT titular/representante | BAJO | ⚪ Pendiente | — |

# Formulario Público ARCO — Quick Wins

| # | Mejora | Impacto | Estado | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Validación RUT en vivo + formateo | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW2 | Banner privacidad + link política | CRÍTICO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW3 | Pantalla intro + glosario | ALTO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW4 | Confirmación de email (doble input) | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW5 | Detección de titular repetido | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-24 |
| QW6 | CTA 'Consultar estado' en pantalla éxito | MEDIO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW7 | Validación tamaño archivo | BAJO | ⚪ Pendiente | — |
| QW8 | Eliminar archivos individuales upload | BAJO | ⚪ Pendiente | — |
| QW9 | Stepper con 3 pasos visibles | BAJO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW10 | Microcopy mejorado | BAJO | ⚪ Pendiente | — |

# Historial de cambios — v1.13

Versión v1.13 — 2026-09-06

Este documento ha sido actualizado desde v1.12 para reflejar los fixes de seguridad, performance y documentación aplicados en la ronda de auditoría QA de septiembre 2026.

## Cambios incluidos en esta versión

Seguridad — RBAC Discovery: Endpoints de escritura en /discovery/ (POST sources, PATCH sources, DELETE sources, POST scan, POST scan/manual, PATCH findings/vincular-rat) ahora exigen rol 'editor' o 'admin' per-empresa. Un usuario con rol 'viewer' ya no puede crear fuentes de datos ni ejecutar escaneos.

Seguridad — RBAC EIPD: POST /eipd/ y PUT /eipd/{id} ahora exigen require_editor_or_admin_empresa. Un usuario con rol 'viewer' per-empresa ya no puede crear ni actualizar EIPDs.

Seguridad — RBAC Contratos de Encargado: POST /encargados-contrato/, PUT /encargados-contrato/{id} y DELETE /encargados-contrato/{id} ahora exigen require_editor_or_admin_empresa. 'viewer' ya no puede modificar contratos de encargado.

Performance — Límites de queries: Se agregaron .limit() a queries que podían retornar conjuntos no acotados: get_audit_logs → .limit(500); DiscoveryFinding queries → .limit(5000). Previene timeouts y degradación de memoria ante volúmenes grandes de datos.

Documentación — Discovery: Se agregó la sección Discovery & Mapping a CLAUDE.md y a la tabla de endpoints de la API. Se documentó la tabla RBAC por módulo con las reglas canónicas de acceso.

## Cambios de versiones anteriores incorporados

Seguridad — RBAC Brechas: PUT /brechas/{id}, DELETE /brechas/{id} y POST /brechas/{id}/evaluar-riesgo bloquean rol 'usuario' global. require_module_enabled('BRECHAS') ahora se aplica también en POST/PUT/DELETE.

Seguridad — RBAC Consentimientos: POST /consentimientos/ y POST /consentimientos/{id}/revocar bloquean rol 'usuario' global.

Seguridad — RBAC TKT Notas: POST /tkt-solicitud-derecho/{id}/notas bloquea rol 'usuario' global.

Seguridad — IDOR Reglas de Asignación: PUT /tkt-reglas-asignacion/{id} validaba acceso a company_id original pero no al company_id destino. Un admin_empresa podía reasignar reglas a empresas de otras compañías. Corregido.

Seguridad — ARCO Público módulo deshabilitado: GET /publico/empresas filtraba por ARCO activo solo en memoria sin query eficiente (N+1). POST /publico/ejercer-derechos no verificaba el módulo ARCO. Ambos corregidos.

Seguridad — CSRF token field name: getCsrfToken() en frontend/lib/api.ts leía data.csrf_token (indefinido) en vez de data.token. El formulario ARCO público retornaba 403 en cada envío. Corregido.

Datos — _truthy(False): rat_calculations._truthy() no manejaba bool explícitamente; False retornaba True. Campos booleanos con default=False (datos_anonimizados, transferencia_nacional) se contaban como completados. Fix: if isinstance(value, bool): return value.

Datos — evidencia_respuesta_hash: El hash de integridad ARCO se computaba antes de aplicar respuesta_texto del PATCH entrante. Si el cliente enviaba estado=resuelto + respuesta_texto en un solo PATCH, el hash quedaba sobre cadena vacía. Fix: usar data.respuesta_texto or ticket.respuesta_texto al momento de hashear.

API — GET /eipd/{id} faltante: El servicio tenía get_eipd_by_id() pero no existía la ruta GET. Retornaba 405. Agregada con IDOR check.