▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-09

BACKLOG DE PRODUCTO

User Stories, Features y Bugs · Priorización OLA-1 a OLA-3

Versión:  v1.9

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Backlog inicial con 20 items priorizados para OLA-1. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Agregados 8 features de compliance: Token blacklist, hash chain, IDOR, CSRF, encryption. |
| 1.2 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Items de auditoría v1.2: brecha CSV injection, public company IDOR, rate limits, PII masking. |
| 1.3 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Beta Launch: cerrados P0 de auditoría, nuevos items DT-014/DT-015/DT-016, pendientes CSRF/encryption._ |
| 1.4 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Post-OCI: OCI Object Storage con fallback chain, Admin Asesor IA._ |
| 1.5 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Seguridad: CSRF (DT-SEC-01), Encryption at Rest (DT-SEC-02), Service Layer (DT-ARC-01)._ |
| 1.6 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _UI/UX: RatDetailModal (DT-UX-01), Drawer responsive (DT-UX-02), Dashboard clickable (DT-UX-03), IDOR fix (DT-UX-04)._ |
| 1.7 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Sprint 1: FORMADMIN ARCO QW1-QW10. Sprint 2: SLA Alert T-2d + Export ARCO CSV/Excel/PDF. |
| 1.8 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Iter 11+12: 9 fixes CRITICOS+ALTOS cerrados (DT-ITER12-01 a DT-ITER12-09). Score: 6.3/10. QW-ITER13: paginación, retry OCI, audit_log table._ |
| 1.9 | Julio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _IDOR multi-tenant en 6 endpoints RAT (DT-ITER13-01). base_legal_valida strict (DT-ITER13-02). ConsentimientoAlert (DT-ITER13-03). Homologación orden campos RAT (DT-ITER13-04). PDF títulos sección (DT-ITER13-05). Encoding UTF-8 fix (DT-ITER13-06)._ |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Backlog de Producto |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Vista general del backlog

_Total: 49 items. Estado al 05-Jul-2026: 41 completados, 3 en desarrollo, 5 pendientes. Prioridad: Critical (P0) > High (P1) > Medium (P2) > Low (P3)._

# 2. Items cerrados en v1.9 (Iter 11 + Iter 12)

| ID | Prioridad | Tipo | Título | Archivos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-ITER12-01 | P0 | Feature | BYTEA 10MB limit en rats.archivo_base_legal_datos y tkt_adjuntos.data (CHECK constraint PostgreSQL) | LargeBinary(10_000_000) + migration SQL | CERRADO |
| DT-ITER12-02 | P0 | Feature | Test IL mínimo 50 caracteres: Pydantic Field(min_length=50) + RatWizard + RatEditForm validación | schemas/rat.py, RatWizard.tsx, RatEditForm.tsx | CERRADO |
| DT-ITER12-03 | P0 | Feature | Hash SHA-256 automático evidencia ARCO: computa de tkt_adjuntos al resolver TKT | routes/tkt_solicitud_derecho.py PATCH | CERRADO |
| DT-ITER12-04 | P1 | Feature | causal_rechazo enum cerrado (7 causales Art. 29 RL) + dropdown TicketDrawer | schemas/tkt_solicitud_derecho.py, TicketDrawer.tsx | CERRADO |
| DT-ITER12-05 | P1 | Feature | Toggle ARCO touch target 44x44px (mobile accessibility WCAG 2.1) | solicitud_derecho/page.tsx | CERRADO |
| DT-ITER12-06 | P1 | Feature | Notificación APDC automatizada: actualizar_brecha() envía email al DPO | services/breach_service.py | CERRADO |
| DT-ITER12-07 | P1 | Feature | Notificación a titulares automatizada: actualizar_brecha() loggea cuando notificado_titulares=true | services/breach_service.py | CERRADO |
| DT-ITER12-08 | P1 | Feature | TKT no puede resolverse sin evidencia: HTTP 400 si estado=resuelto sin adjuntos/hash | routes/tkt_solicitud_derecho.py PATCH | CERRADO |
| DT-ITER12-09 | P1 | Feature | 15 campos Tier 1+Tier 2 RAT (datos_nna, nivel_confidencialidad, etc.) | models/rat.py, schemas/rat.py, migrations SQL | CERRADO |
| DT-ITER13-01 | P1 | Bug | IDOR multi-tenant: get_rat_for_user() en 6 endpoints RAT (404 si empresa no coincide) | routes/rats.py | CERRADO |
| DT-ITER13-02 | P2 | Bug | base_legal_valida strict contra enum taxativo (6 opciones) | schemas/rat.py | CERRADO |
| DT-ITER13-03 | P2 | Feature | ConsentimientoAlert: listarConsentimientos() si datos_sensibles=True | RatEditForm.tsx handleSave() | CERRADO |
| DT-ITER13-04 | P2 | Bug | Homologación orden campos RAT entre RatDetailView, RatEditForm, RatWizard y PDF | RatDetailView, RatEditForm, RatWizard, export_service | CERRADO |
| DT-ITER13-05 | P3 | Feature | PDF con títulos de sección y alertas rojas | export_service.py | CERRADO |
| DT-ITER13-06 | P3 | Bug | Encoding UTF-8 corregido: ALERTAS_AUDITORIA, regex, conftest.py, main.py | rat_service.py, main.py, conftest.py | CERRADO |

# 3. Items pendientes (QW-ITER14)

| ID | Prioridad | Tipo | Título | Esfuerzo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW-ITER14-01 | P2 | Feature | Paginación en listados >100 registros (RAT/ARCO/Brechas) | Alto esfuerzo |
| QW-ITER14-02 | P3 | Feature | Retry logic en OCI uploads (resilience) | Medio esfuerzo |
| QW-ITER14-03 | P2 | Feature | Logs de auditoría en tabla audit_log (Art. 28 Ley 21.719) | Medio esfuerzo |
| QW-ITER14-04 | P3 | Feature | ALTER TABLE categoria_titulares SET NOT NULL (breaking change BD) | Medio esfuerzo |

—  Fin del documento  —