▣  ASESOR CUSTODIO  ·  MÓDULO RAG

ASES-DOC-06

PLAN DE QA

Estrategia · Casos de prueba · Criterios de salida del Asesor

Versión:  v1.0

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio Asesor (RAG)

Producto padre:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

TU ASESOR EXPERTO EN PROTECCIÓN DE DATOS — LEY 21.719

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Creación inicial del documento a partir de la auditoría previa AUDITORIA_ASES_V1.0.md. |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Plan de QA |
| Producto | Custodio Asesor (RAG) |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Introducción

Este documento define la estrategia de pruebas y los casos de prueba (TC) del módulo Custodio Asesor. La estrategia se apoya en tres niveles: unitarios (pytest), integración (pytest + httpx) y end-to-end (Playwright). Las pruebas se ejecutan en cada PR y como parte del pipeline de QA.

# 2. Estrategia de pruebas

| Nivel · Herramienta | Alcance |
| --- | --- |
| Unitario · pytest | Funciones puras: chunker, embedder fallback, hash, normalización. |
| Integración · pytest + httpx + test_db | Endpoints: /asesor/ask, /admin/asesor/index, /admin/asesor/stats, /admin/asesor/documents/{id}. |
| End-to-end · Playwright | Flujo completo: login → /asesor → escribir pregunta → ver respuesta con chips. |
| Manual · QA Lead | Smoke test post-deploy, revisión de calidad de respuestas. |
| Calidad RAG · Métricas | Tasa de respuestas con cita, latencia P95, cobertura del corpus. |

## 2.1 Pirámide de pruebas

Unitarios: mínimo 70% de cobertura de los servicios asesor_*.py.

Integración: 1 happy path + 2 edge cases por endpoint.

E2E: 1 flujo crítico (consulta completa) y 1 flujo de admin (index).

Manual: checklist de 5 ítems por release.

## 2.2 Datos de prueba

Corpus de QA: subset de la Ley 21.719 (5 artículos) + 1 manual de uso.

Consultas precargadas: 10 preguntas con respuesta esperada conocida.

Usuarios de prueba: superadmin (index), admin_empresa (consulta), usuario (consulta).

# 3. Casos de prueba (TC)

## 3.1 TC de indexación

Tabla 1 — TC de indexación

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-01 | Indexar corpus vacío retorna indexed=0, skipped=0, errors=[] | P0 |
| TC-ASES-02 | Indexar 1 archivo nuevo crea chunks correctos | P0 |
| TC-ASES-03 | Reindexar mismo archivo no duplica chunks (idempotencia por hash) | P0 |
| TC-ASES-04 | Modificar archivo y reindexar actualiza el chunk existente | P0 |
| TC-ASES-05 | Force reindex borra chunks previos y los reemplaza | P1 |
| TC-ASES-06 | Indexar archivo binario no soportado se reporta en errors | P1 |

## 3.2 TC de retrieval

Tabla 1 — TC de retrieval

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-07 | Pregunta con cobertura alta (≥ 1 chunk) retorna respuesta con cita | P0 |
| TC-ASES-08 | Pregunta con cobertura media (2-3 chunks) usa los más relevantes | P0 |
| TC-ASES-09 | Pregunta sin cobertura retorna fallback al chat genérico | P0 |
| TC-ASES-10 | Top-k=5 retorna exactamente 5 chunks cuando hay ≥ 5 relevantes | P1 |
| TC-ASES-11 | Chunks con score < min_similarity=0.7 se descartan | P0 |

## 3.3 TC de endpoint /asesor/ask

Tabla 1 — TC de /asesor/ask

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-12 | Pregunta válida con JWT retorna 200 + answer + sources | P0 |
| TC-ASES-13 | Pregunta sin JWT retorna 401 | P0 |
| TC-ASES-14 | Pregunta vacía retorna 422 (validación Pydantic) | P0 |
| TC-ASES-15 | Pregunta de 2001 caracteres retorna 422 | P1 |
| TC-ASES-16 | 10 requests en 1 minuto desde misma IP retornan 429 la #11 | P1 |
| TC-ASES-17 | Cada respuesta queda registrada en audit_log con metadatos completos | P0 |
| TC-ASES-18 | Latencia P95 < 5 segundos con corpus de 200 chunks en QA | P0 |

## 3.4 TC de endpoint /admin/asesor/index

Tabla 1 — TC de /admin/asesor/index

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-19 | Superadmin puede llamar el endpoint; admin_empresa recibe 403 | P0 |
| TC-ASES-20 | Indexar con paths=['x.txt'] procesa solo ese archivo | P0 |
| TC-ASES-21 | Indexar con paths=[] y force=false procesa todo el corpus | P1 |
| TC-ASES-22 | Si embeddings fallan, el error aparece en errors[] y no rompe el request | P1 |

## 3.5 TC de endpoint /admin/asesor/stats

Tabla 1 — TC de /admin/asesor/stats

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-23 | GET /admin/asesor/stats retorna JSON con total_chunks y provider | P0 |
| TC-ASES-24 | chunks_por_source agrupa correctamente por archivo | P0 |
| TC-ASES-25 | ultimo_indexado refleja el último POST /admin/asesor/index | P1 |

## 3.6 TC de frontend (Playwright)

Tabla 1 — TC de frontend (Playwright)

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-26 | Login como admin_empresa navega a /asesor sin errores | P0 |
| TC-ASES-27 | Escribir pregunta y enviar muestra respuesta con chips de fuentes | P0 |
| TC-ASES-28 | Click en chip abre modal con fragmento citado | P1 |
| TC-ASES-29 | Pregunta sin cobertura muestra banner de fallback al chat genérico | P0 |
| TC-ASES-30 | El sidebar muestra la entrada 'Asesor' solo si el usuario tiene acceso | P1 |

# 4. Criterios de salida (release)

100% de los TC P0 ejecutados y pasando.

≥ 90% de los TC P1 ejecutados y pasando.

Cobertura unitaria ≥ 70% en servicios asesor_*.py.

Tasa de respuestas con cita ≥ 95% (medida sobre 50 consultas de muestra).

Latencia P95 < 5 segundos en QA.

0 errores críticos en audit_log durante smoke test de 1 hora.

# 5. Métricas de calidad RAG

El Asesor introduce métricas específicas que no aplican a sistemas CRUD tradicionales. Estas se monitorean continuamente y se reportan mensualmente:

Citation rate: Citation rate: % de respuestas que incluyen ≥ 1 cita (objetivo ≥ 95%).

Top-1 hit: Top-1 hit rate: % de consultas donde el chunk más relevante aparece en el top-1 (objetivo ≥ 70%).

Fallback rate: Fallback rate: % de consultas que caen al chat genérico (objetivo ≤ 20%).

Latency P95: Latency P95: percentil 95 de tiempo de respuesta (objetivo < 5s).

Cost: Cost per query: costo combinado embeddings + LLM por consulta (objetivo < USD 0.01).

# Apéndice A — Vacíos de información

Las siguientes preguntas quedan abiertas al equipo de producto o al Product Owner para ser resueltas en próximas iteraciones:

¿Vale la pena añadir métricas de faithfulness (respuesta fiel al contexto)?

¿Cómo se mide la calidad de las respuestas en QA sin golden set?

¿El equipo de QA debe validar manualmente 1 vez por semana la calidad?

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Alucinaciones del LLM sobre la ley | Alta |
| R-02 | Endpoint embeddings MiniMax no disponible | Alta |

# Apéndice C — Índice de identificadores

Identificadores únicos referenciados a lo largo del documento:

| ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-NN | Caso de prueba del Asesor | Escenario verificable con resultado esperado. |
| Citation rate | % respuestas con cita | Métrica de calidad RAG. |
| Latency P95 | Percentil 95 de latencia | 95% de las respuestas son más rápidas que este valor. |

—  Fin del documento  —