▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO ASESOR (RAG)

ASES-DOC-06

PLAN DE QA

Estrategia, casos de prueba y criterios de salida del Asesor

Versión:  v1.0

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio Asesor (RAG)

Producto padre:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

ASISTENTE IA ESPECIALIZADO EN LA LEY N.° 21.719 DE CHILE — CUSTODIO RAT MANAGER

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Creacion inicial del documento a partir de la auditoría previa AUDITORIA_ASES_V1.0. |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Plan de QA |
| Producto | Custodio Asesor (RAG) |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Introduccion

Este documento define la estrategia de pruebas y los casos de prueba (TC) del modulo Custodio Asesor. Los TC estan organizados por componente (chunker, embedder, retriever, service) y por endpoint. Cubre pruebas unitarias, de integracion, E2E y manuales.

# 2. Estrategia de pruebas

## 2.1 Piramide de pruebas

Unitarios: mínimo 70% de cobertura de los servicios asesor_*.py.

Integracion: 1 happy path + 2 edge cases por endpoint.

E2E: 1 flujo critico (consulta completa) y 1 flujo de admin (index).

Manual: checklist de 5 items por release.

## 2.2 Datos de prueba

Corpus de QA: subset de la Ley 21.719 (5 articulos) + 1 manual de uso.

Consultas precargadas: 10 preguntas con respuesta esperada conocida.

Usuarios de prueba: superadmin (index), admin_empresa (consulta), usuario (consulta).

# 3. Casos de prueba (TC)

## 3.1 TC de indexacion

Tabla 1 — TC de indexacion

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-01 | Indexar corpus vacio | Retorna indexed=0, skipped=0, errors=["No hay archivos para indexar"]. |
| TC-ASES-02 | Indexar 1 archivo .md nuevo | Retorna indexed>=1, errors=[]. Chunk aparece en stats. |
| TC-ASES-03 | Reindexar mismo archivo | Retorna indexed=0, skipped=N (los chunks ya estaban). |
| TC-ASES-04 | Indexar archivo con formato no soportado (.docx) | Es ignorado silenciosamente (soporta .md, .txt). |
| TC-ASES-05 | Indexar con MiniMax caido | Fallback a OpenAI o error explicito si tampoco hay OpenAI. |

## 3.2 TC de retrieval

Tabla 2 — TC de retrieval

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-06 | Consulta con chunks relevantes | Retorna top-k=5 con score >= 0.7. |
| TC-ASES-07 | Consulta sin cobertura (off-topic) | Retorna lista vacia; asesor_service retorna mensaje de fallback. |
| TC-ASES-08 | Chunks con embedding corrupto (JSON invalido) | Se omiten sin romper la query. |

## 3.3 TC de endpoint /asesor/ask

Tabla 3 — TC de /asesor/ask

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-09 | Usuario autenticado + pregunta valida | 200, respuesta con sources y provider. |
| TC-ASES-10 | Sin token JWT | 401. |
| TC-ASES-11 | 11 consultas en 1 minuto (rate limit) | La 11ma retorna 429. |
| TC-ASES-12 | Pregunta vacia | 422 (validacion Pydantic). |
| TC-ASES-13 | Sin LLM configurado | 503 con mensaje 'No hay LLM configurado'. |

## 3.4 TC de endpoint /admin/asesor/index

Tabla 4 — TC de /admin/asesor/index

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-14 | superadmin indexa corpus | 200, retorna indexed/skipped/errors. |
| TC-ASES-15 | admin_empresa intenta indexar | 403 (solo superadmin). |
| TC-ASES-16 | Index con force=true | Elimina chunks previos del source antes de reindexar. |

## 3.5 TC de endpoint /admin/asesor/stats

Tabla 5 — TC de /admin/asesor/stats

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-17 | superadmin consulta stats | 200, retorna {total_chunks, total_documents, chunks_por_source, ultimo_indexado, provider}. |
| TC-ASES-18 | usuario intenta consultar | 403. |

## 3.6 TC de frontend (Playwright)

Tabla 6 — TC de frontend (Playwright)

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-19 | Login + navegar a /asesor | Se muestra el chat con input vacio. |
| TC-ASES-20 | Escribir pregunta y enviar | Aparece burbuja de respuesta con chips de fuentes. |
| TC-ASES-21 | Click en chip de fuente | Se abre modal con el fragmento citado. |

# 4. Criterios de salida (release)

100% de los TC P0 ejecutados y pasando.

>= 90% de los TC P1 ejecutados y pasando.

Cobertura unitaria >= 70% en servicios asesor_*.py.

Tasa de respuestas con cita >= 95% (medida sobre 50 consultas de muestra).

Latencia P95 < 5 segundos en QA.

0 errores criticos en audit_log durante smoke test de 1 hora.

# 5. Métricas de calidad RAG

El Asesor introduce métricas especificas que no aplican a sistemas CRUD tradicionales. Estas se monitorean de forma continua en el dashboard de QA:

Tabla 7 — Métricas de calidad RAG

| Métrica | Definicion | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Citation recall | % de respuestas que incluyen >= 1 fuente citada | >= 95% |
| Answer relevance | Score promedio de similitud pregunta-respuesta (manual) | >= 0.7 |
| Hallucination rate | % de respuestas con afirmaciones no soportadas por el corpus | < 5% |
| Refusal rate | % de consultas donde el Asesor responde 'no encontre información' | <= 20% |

# Apéndice A — Vacíos de información

Las siguientes preguntas quedan abiertas al equipo de producto o al Product Owner para ser resueltas en próximas iteraciones:

緾omo medir 'hallucination rate' de forma automatizada en CI?

緿ebe haber un benchmark de preguntas canonicas con respuestas esperadas?

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Cobertura unitaria insuficiente (< 70%) por falta de mocks de httpx | Media |
| R-02 | Tasa de alucinaciones variable entre proveedores LLM | Media |

# Apéndice C — Índice de identificadores

Identificadores únicos referenciados a lo largo del documento:

| ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TC-ASES-NN | Caso de prueba del Asesor | Test case que valida un RF o flujo del Asesor. |

—  Fin del documento  —