▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-09

BACKLOG DE PRODUCTO

User Stories, Features y Bugs · Priorización OLA-1 a OLA-3

Versión:  v1.6

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Backlog inicial con 20 items priorizados para OLA-1. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Agregados 8 features de compliance: Token blacklist, hash chain, IDOR, CSRF, encryption. |
| 1.2 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Items de auditoría v1.2: brecha CSV injection, public company IDOR, rate limits, PII masking. |
| 1.3 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Beta Launch: cerrados P0 de auditoría, nuevos items DT-014/DT-015/DT-016, pendientes CSRF/encryption._ |
| 1.4 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Post-OCI: OCI Object Storage con fallback chain, Admin Asesor IA._ |
| 1.5 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Seguridad: CSRF (DT-SEC-01), Encryption at Rest (DT-SEC-02), Service Layer (DT-ARC-01)._ |
| 1.6 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _UI/UX: RatDetailModal (DT-UX-01), Drawer responsive (DT-UX-02), Dashboard clickable (DT-UX-03), IDOR fix (DT-UX-04)._ |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Backlog de Producto |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Vista general del backlog

Total: 40 items. Estado al 12-Jun-2026: 32 completados, 2 en desarrollo, 6 pendientes. Prioridad: Critical (P0) > High (P1) > Medium (P2) > Low (P3). Ciclo de sprint: 2 semanas.

_Items nuevos en v1.4 (post-OCI integration):_

| ID | Prioridad | Tipo | Título | Commit · Archivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-OCI-01 | P0 | Feature | OCI Object Storage con fallback chain (PAR → signed GET → BYTEA) | 57cbffc · storage.py, rat_service.py | CERRADO |
| DT-OCI-02 | P1 | Feature | Admin Asesor IA (indexar, stats, eliminar chunks) | admin_asesor.py | CERRADO |

# 2. User Stories por módulo

## 2.1 Módulo Auth

| ID | Descripción | Prioridad | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-AUTH-01 | Como administrador, quiero gestionar usuarios completamente para mantener el sistema actualizado. | P1 | 100% | Cerrado |
| US-AUTH-02 | Como usuario, quiero cambiar mi password de forma segura. | P2 | 100% | Cerrado |
| US-AUTH-03 | _Como usuario, quiero que mi token sea revocado automáticamente al hacer logout (blacklist LRU)._ | P0 | 100% | Cerrado v1.2 |

## 2.2 Módulo RATs

| ID | Descripción | Prioridad | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-RAT-01 | Como admin, quiero crear y editar RATs con campos completos. | P0 | 100% | Cerrado |
| US-RAT-02 | Como usuario, quiero ver la lista de RATs de mi empresa. | P1 | 100% | Cerrado |
| US-RAT-03 | Como admin, quiero exportar RATs a CSV y PDF. | P1 | 100% | Cerrado |
| US-RAT-04 | Como admin_empresa, solo quiero crear RATs en empresas que gestiono (DT-014). | P0 | 100% | Cerrado v1.3 |
| US-RAT-05 | Como usuario, quiero dar consentimiento expreso para cada RAT. | P0 | 90% | En progreso |
| US-RAT-06 | Como admin, quiero registrar revisiones periódicas de mis RATs. | P2 | 100% | Cerrado |
| US-RAT-07 | Como usuario, quiero descargar el documento de base legal de un RAT con fallback automático. | P0 | 100% | Cerrado v1.4 |

## 2.3 Módulo Brechas

| ID | Descripción | Prioridad | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-BRCH-01 | Como admin, quiero registrar brechas de seguridad con evaluación de riesgo. | P0 | 100% | Cerrado |
| US-BRCH-02 | Como admin, quiero recibir alertas de vencimiento de brechas. | P2 | 80% | En progreso |
| US-BRCH-03 | Como rol usuario, NO quiero poder crear brechas (DT-015). | P0 | 100% | Cerrado v1.3 |

## 2.4 Consentimientos y EIPD

| ID | Descripción | Prioridad | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-CONS-01 | Como responsable, quiero registrar consentimientos expresos (Art. 12). | P0 | 100% | Cerrado v1.3 |
| US-CONS-02 | Como responsable, quiero poder revocar consentimientos. | P0 | 100% | Cerrado v1.3 |
| US-EIPD-01 | Como responsable, quiero crear y gestionar EIPDs (Art. 15 bis). | P0 | 100% | Cerrado v1.3 |
| US-EIPD-02 | Como responsable, quiero asociar EIPDs a RATs específicos. | P0 | 100% | Cerrado v1.3 |

## 2.5 Módulo Asesor IA

| ID | Descripción | Prioridad | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-AI-01 | Como superadmin, quiero indexar documentos en el corpus del asesor IA. | P1 | 100% | Cerrado v1.4 |
| US-AI-02 | Como superadmin, quiero ver estadísticas del corpus. | P1 | 100% | Cerrado v1.4 |
| US-AI-03 | Como superadmin, quiero eliminar chunks irrelevantes del índice. | P1 | 100% | Cerrado v1.4 |

# 3. Features técnicos

| ID | Prioridad | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| TF-01 | P0 | Seguridad | _Token blacklist con JTI + LRU cache (commit 96167b5)._ |
| TF-02 | P0 | Seguridad | _IDOR protection con check_company_access (96167b5)._ |
| TF-03 | P0 | Seguridad | _CSV injection sanitization (96167b5)._ |
| TF-04 | P0 | Seguridad | _Hash chain SHA256 en audit_logs (96167b5)._ |
| TF-05 | P0 | Seguridad | Rate limiting con slowapi en /auth/login (5/min). |
| TF-06 | P1 | Seguridad | _PII masking en logs (PIIMaskingFilter)._ |
| TF-07 | P1 | Seguridad | JWT expiry 480 min + refresh token rotation. |
| TF-08 | P0 | Bug | _RBAC fixes DT-014/DT-015 (6209e2d)._ |
| TF-09 | P0 | Bug | _Router fixes consentimientos/eipd (6980187, 43287c0)._ |
| TF-10 | P0 | Feature | _Endpoint /health y /health/db (6209e2d)._ |
| TF-11 | P0 | Feature | _OCI Object Storage con fallback chain (57cbffc)._ |
| TF-12 | P1 | Feature | _Admin Asesor IA: index, stats, delete chunk (admin_asesor.py)._ |
| S14 | P0 | Pendiente | CSRF protection para formularios web (S14 de auditoría). |
| C1 | P1 | Pendiente | Encryption at rest a nivel aplicación (AES-256). |
| A6 | P2 | Pendiente | Service layer decoupling (para unit tests). |
| DT-009 | P1 | Pendiente | Cobertura de tests 40% (actualmente ~25%). |
| DT-010 | P1 | Pendiente | Tests E2E completos con Playwright CI/CD. |

# 4. Bugs pendientes

| ID | Nombre | Prioridad | Descripción | Estado | ETA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S14 | CSRF protection | P0 | No hay validación CSRF en formularios web. | Pendiente | v1.4 |
| C1 | Encryption at rest | P1 | Datos sensibles sin encryption a nivel DB. | Pendiente | v1.4 |
| A6 | Service layer | P2 | Lógica de negocio mezclada con routes. | Pendiente | v1.6 |

# 5. Definition of Done

Cada item del backlog debe cumplir:

Código con tests unitarios (coverage ≥ 40% para v1.3, 70% para v1.4)

Code review aprobado por QA

E2E con Playwright pasando en QA

Documentación actualizada

No vulnerabilidades críticas en scan de seguridad

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| R-BK-01 | Pendientes S14 y C1 bloquean certificación Ley 21.719 completa. | Alto |
| R-BK-02 | DT-009 y DT-010 requieren inversión significativa en infrastructure CI/CD. | Medio |

# Apéndice A — Vacíos de información

Las siguientes preguntas quedan abiertas al equipo de producto o al Product Owner para ser resueltas en próximas iteraciones:

¿Se prioriza CSRF (S14) para v1.4 o v1.6?

¿Se usará AWS KMS o similar para C1 encryption?