▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-03

HISTORIAS DE USUARIO

Backlog priorizado por valor y rol

Versión:  v1.9

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Creación inicial del backlog de historias de usuario. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Auditoría técnica: HU-041 a HU-051 para Consentimientos y Tickets ARCO. |
| 1.2 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Auditoría v1.2: módulo Feriados (HU-052 a HU-055), fixes P0 (blacklist, IDOR, CSV)._ |
| 1.3 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Beta Launch: RBAC fixes DT-014/DT-015 (HU-056/HU-057), /health (HU-058), módulo EIPD (HU-059/HU-060)._ |
| 1.4 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Post-OCI: descarga con fallback chain (HU-061), Admin Asesor IA (HU-062/HU-063), OCI storage (EP-12)._ |
| 1.5 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Seguridad: CSRF (HU-064), Encryption at Rest (HU-065), Service Layer (HU-066), Schemas (HU-067)._ |
| 1.6 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _UI/UX: RatDetailModal (HU-068), Drawer responsive (HU-069), Dashboard clickable (HU-070), Sort estable (HU-071)._ |
| 1.7 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Sprint 1: FORMADMIN ARCO QW1-QW10 (HU-072 a HU-078). Sprint 2: SLA Alert T-2d (HU-079 a HU-081), Export ARCO (HU-082 a HU-085). |
| 1.8 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Iter 11: 15 campos Tier 1+Tier 2 RAT (HU-086 a HU-089). Iter 12: 9 fixes CRITICOS+ALTOS (HU-090 a HU-097). Score 6.3/10 (RAT 6.2, ARCO 6.8, Brechas 5.9)._ |
| 1.9 | Julio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _IDOR multi-tenant en 6 endpoints RAT (HU-098). base_legal_valida strict (HU-099). ConsentimientoAlert en handleSave (HU-100). Homologación orden campos RAT (HU-101). PDF con títulos sección (HU-102). Encoding UTF-8 fix (HU-103)._ |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Historias de Usuario |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Introducción

Este documento contiene las historias de usuario (HU) de Custodio RAT Manager en formato 'Como/Quiero/Para', con criterios de aceptación, prioridad y complejidad estimada (Fibonacci). Organizadas por épicas y trazadas a RF-###.

# 2. Épicas del producto

| ID | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Autenticación y multi-tenancy | Login, sesión, empresas, aislamiento por rol. |
| EP-02 | Gestión del RAT | Crear, editar, duplicar, eliminar, aprobar. |
| EP-03 | Cumplimiento | Alertas, completitud, riesgos, EIPD, consentimientos. |
| EP-04 | Brechas de seguridad | Art. 14 bis, plazo APDC 72h, notificaciones. |
| EP-05 | Derechos ARCO | Art. 14 y 16 bis, formulario público, ticket. |
| EP-06 | Reportes y exportaciones | CSV, PDF, CNI, dashboard. |
| EP-07 | Sugerencias por rubro | Plantillas prellenadas por industria. |
| EP-08 | Auditoría | Bitácora con hash chain. |
| EP-09 | Asistente IA | Chat contextual sobre la Ley 21.719. |
| EP-10 | Feriados nacionales | Gestión de feriados chilenos para días hábiles. |
| EP-11 | Consentimientos y EIPD | Registro de consentimientos (Art. 12) y Evaluaciones de Impacto (Art. 15 bis). |
| EP-12 | OCI Object Storage | Almacenamiento de documentos en OCI con fallback a BYTEA. |

# 3. Listado de historias de usuario (selección nuevas)

## 3.1 Iter 11: 15 Campos Tier 1+Tier 2 RAT

| ID | EP | RF | Prioridad | Complex | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-086 | EP-02 | RF-141 | Alta | M | Registrar datos NNA en RAT |
| HU-087 | EP-02 | RF-142-149 | Media | S | Registrar nivel confidencialidad y estructura del dato |
| HU-088 | EP-02 | RF-146-149 | Media | S | Registrar ciclo de procesamiento y frecuencia |
| HU-089 | EP-02 | RF-150-155 | Media | M | Registrar campos operativos Tier 2 |

## 3.2 Iter 12: Fixes CRÍTICOS y ALTOS

| ID | EP | RF | Prioridad | Complex | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-090 | EP-02 | RF-156 | CRÍTICO | S | Validar límite 10MB en archivos BYTEA (archivo_base_legal, tkt_adjunto) |
| HU-091 | EP-02 | RF-157 | CRÍTICO | S | Test IL con mínimo 50 caracteres como validación obligatoria (Art. 16) |
| HU-092 | EP-05 | RF-158 | CRÍTICO | M | Hash SHA-256 de evidencia ARCO computado automáticamente al resolver TKT |
| HU-093 | EP-05 | RF-159 | ALTO | S | causal_rechazo con enum cerrado de 7 causales Art. 29 RL |
| HU-094 | EP-05 | RF-160 | ALTO | S | Toggle ARCO con touch target 44x44px para accessibility mobile |
| HU-095 | EP-04 | RF-161 | ALTO | M | Notificación APDC automatizada al marcar notificado_apdc=true |
| HU-096 | EP-04 | RF-162 | ALTO | M | Notificación a titulares automatizada al marcar notificado_titulares=true |
| HU-097 | EP-05 | RF-158 | ALTO | S | TKT no puede resolverse sin evidencia ni hash (validación HTTP 400) |

## 3.19 Fixes v1.9: IDOR multi-tenant, encoding, homologación y PDF (Julio 2026)

| ID | EP | RF | Prioridad | Complex | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-098 | EP-02 | RF-163 | CRÍTICO | M | IDOR multi-tenant en 6 endpoints RAT: get_rat_for_user() retorna 404 si empresa no coincide, superadmin accede a todos |
| HU-099 | EP-02 | RF-164 | ALTO | S | base_legal_valida strict: validación contra enum taxativo (6 opciones) |
| HU-100 | EP-11 | RF-165 | ALTO | S | ConsentimientoAlert: listarConsentimientos() antes de guardar si datos_sensibles=True |
| HU-101 | EP-02 | RF-166 | ALTO | L | Homologación orden campos RAT entre RatDetailView, RatEditForm, RatWizard y PDF (5 pasos canónicos) |
| HU-102 | EP-06 | RF-167 | MEDIO | M | PDF con títulos de sección (PASO 1— IDENTIFICACIÓN, etc.) con fondo COLOR_PRIMARIO y alertas rojas |
| HU-103 | EP-02 | RF-168 | MEDIO | S | Encoding UTF-8 corregido en backend: ALERTAS_AUDITORIA, regex, base_legal_valida, conftest.py, main.py |

# 4. Épicas del producto (completo)

| ID | Épica | HUs |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Autenticación y multi-tenancy | HU-001 a HU-009 |
| EP-02 | Gestión del RAT | HU-010 a HU-040, HU-086 a HU-089, HU-098 a HU-099, HU-101, HU-103 |
| EP-03 | Cumplimiento | HU-041 a HU-049 |
| EP-04 | Brechas de seguridad | HU-050 a HU-054, HU-095 a HU-096 |
| EP-05 | Derechos ARCO | HU-060 a HU-068, HU-092 a HU-094, HU-097 |
| EP-06 | Reportes y exportaciones | HU-070 a HU-080, HU-102 |
| EP-07 | Sugerencias por rubro | HU-040 a HU-041 |
| EP-08 | Auditoría | HU-080 a HU-082 |
| EP-09 | Asistente IA | HU-090 a HU-094 |
| EP-10 | Feriados nacionales | HU-052 a HU-055 |
| EP-11 | Consentimientos y EIPD | HU-056 a HU-059, HU-100 |
| EP-12 | OCI Object Storage | HU-061 a HU-063 |

# Apéndice A — Vacíos de información

Las siguientes preguntas quedan abiertas al equipo de producto o al Product Owner para ser resueltas en próximas iteraciones:

¿Se debe implementar autoguardo en wizard RAT?

¿Se estiman HU con Planning Poker en sesiones de refinement?

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| R-HU-01 | Pendientes: Z-01 (security headers), Z-02 (CORS restrictivo), Z-03 (file upload validation). | Alto |

# Apéndice C — Índice de identificadores

Identificadores únicos referenciados a lo largo del documento:

| ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| HU-### | Historia de Usuario | Necesidad del usuario en formato 'Como/Quiero/Para'. |
| EP-### | Épica | Conjunto de HU relacionadas. |

—  Fin del documento  —