▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-09

BACKLOG DEL PRODUCTO

MVP actual, V1, V2 y roadmap trimestral

Versión:  v1.0

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Creación inicial del backlog. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Se marcan como completadas las 6 HUs de auditoría de cumplimiento. |
| 1.2 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Nuevos items de deuda técnica de seguridad (DT-001 a DT-010) y nuevo módulo Feriados._ |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Backlog del Producto |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Introducción

Backlog de Custodio RAT Manager organizado en MVP, V1 y V2.

# 2. MVP actual (funcionalidades implementadas)

| ID | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| AUT-01 | Login JWT con cookies httpOnly y rate limit 5/min. | Listo |
| AUT-02 | Logout con revocación de token (blacklist). | Listo |
| RAT-01 | CRUD completo de RATs con filtros y exportación. | Listo |
| BREACH-01 | Gestión de security breaches con notificación. | Listo |
| EIPD-01 | Evaluaciones de impacto (EIPD) completas. | Listo |
| FER-01 | _Gestión de feriados nacionales (CRUD + CSV bulk)._ | _Listo v1.2_ |

# 3. Deuda técnica — Seguridad (v1.2)

_Items de deuda técnica identificados en auditoría del 08-Jun-2026._

| ID | Prioridad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DT-001 | _CRÍTICA_ | _Implementar token blacklist en get_current_user (4h)_ |
| DT-002 | _CRÍTICA_ | _Fix IDOR en /companies/{id} (2h)_ |
| DT-003 | _CRÍTICA_ | _Fix /companies/publico sin auth (1h)_ |
| DT-004 | _CRÍTICA_ | _Sanitizar exports CSV contra inyección (3h)_ |
| DT-005 | _ALTA_ | Implementar rate limiting en /auth/login (4h) |
| DT-006 | _ALTA_ | Encryption at rest PostgreSQL (8h) |
| DT-007 | _ALTA_ | Audit trail inmutable con hash chain (8h) |
| DT-008 | _MEDIA_ | Capa de servicios / Repository pattern (16h) |
| DT-009 | _MEDIA_ | Tests unitarios 40% coverage (40h) |
| DT-010 | _MEDIA_ | E2E Playwright completo (24h) |

# Apéndice A — Vacíos de información

Las siguientes preguntas quedan abiertas al equipo de producto o al Product Owner para ser resueltas en próximas iteraciones:

¿Prioridad de deuda técnica vs features nuevos?

¿Timeline para implementar token blacklist?

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| DT-001 | Token blacklist no implementado.Tokens revocados siguen activos. | Crítico |
| DT-004 | CSV injection permite inyección de fórmulas en exports. | Crítico |