▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-MATRIZ

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Requisitos Ley 21.719 → Features → User Stories → Tests

Versión:  v1.4

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Matriz inicial con 20 requisitos de la Ley 21.719. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Agregados requisitos de seguridad: token blacklist, hash chain, IDOR. |
| 1.2 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Actualizada post-auditoría con hallazgos críticos. |
| 1.3 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Beta Launch: DT-014/DT-015/DT-016/DT-017 añadidos, todos los P0 cerrados._ |
| 1.4 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _OCI Object Storage (DT-OCI-01), Admin Asesor IA (DT-OCI-02), TC para fallback chain._ |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Matriz de Trazabilidad |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Trazabilidad requisitos legales

Todos los artículos de la Ley 21.719 relevantes para Custodio RAT Manager:

| Artículo | Requisito | Feature relacionada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Artículo | Requisito | Feature relacionada | Estado |
| Art. 12 | Consentimiento expreso (Art. 12) | US-CONS-01, US-CONS-02, CB-01 | CERRADO v1.3 |
| Art. 14 bis | Gestión de brechas de seguridad | US-BRCH-01, DT-015 | CERRADO v1.3 |
| Art. 14 ter | Política de transparencia pública | US-PUB-01, US-PUB-02 | Cerrado |
| Art. 14 quater | Contratos con encargados del tratamiento | US-ENC-01 al US-ENC-04 | Cerrado |
| Art. 15 | Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) | US-RAT-01 al US-RAT-07, DT-014 | CERRADO v1.3 |
| Art. 15 bis | Evaluaciones de Impacto (EIPD) | US-EIPD-01, US-EIPD-02, CB-02 | CERRADO v1.3 |
| Art. 16 | Datos sensibles requieren EIPD | US-EIPD-01, US-EIPD-02 | Cerrado |
| Art. 17 | Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) | US-ARCO-01 al US-ARCO-06 | Cerrado |
| Art. 19 | Medidas de seguridad técnicas y organizacionales | TF-01 al TF-12, S14 (pendiente) | Parcial |

# 2. Hallazgos de auditoría → acción

_ traceability de los hallazgos de auditoría v1.3 y v1.4:_

| ID | Descripción | Gravedad | Corrección | Commit | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Descripción | Gravedad | Corrección | Commit | Estado |
| R-API-03 | Token blacklist JTI | Crítico | get_current_user consulta blacklist | 96167b5 | CERRADO |
| R-API-04 | IDOR en /companies/{id} | Crítico | check_company_access en todas rutas | 96167b5 | CERRADO |
| R-API-05 | /companies/publico sin auth | Crítico | auth requerida en endpoint | 96167b5 | CERRADO |
| R-API-06 | CSV injection | Crítico | Sanitización con prefijo '_' | 96167b5 | CERRADO |
| R-API-07 | Rate limiting | Alto | slowapi en /auth/login 5/min | 96167b5 | CERRADO |
| R-API-08 | JWT expiry 24h | Medio | Expiry 480 min + refresh rotation | 96167b5 | CERRADO |
| DT-014 | admin_empresa RAT cross-company | Crítico | RBAC check con get_empresas_usuario() | 6209e2d | CERRADO |
| DT-015 | usuario crea brechas | Crítico | RBAC bloquea rol usuario en POST /brechas/ | 6209e2d | CERRADO |
| DT-016 | Sin /health endpoint | Medio | GET /health y /health/db implementados | 6209e2d | CERRADO |
| DT-017 | consentimientos/eipd 500 | Crítico | get_user() → Depends(get_current_user) | 6980187/43287c0 | CERRADO |
| DT-OCI-01 | Descarga archivo sin OCI | Alto | Fallback chain PAR→signed GET→BYTEA | 57cbffc | CERRADO v1.4 |
| DT-OCI-02 | Gestión corpus asesor IA | Medio | Admin Asesor endpoints | admin_asesor.py | CERRADO v1.4 |

# 3. Features → Tests

_Cobertura actual: ~25% (meta v1.4: 40%). Tests ejecutados: 215 pytest + ~65 E2E._

| Feature | Tests | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TF-01 Token blacklist | pytest: test_blacklist_* | 215 passed | OK |
| TF-02 IDOR protection | pytest: test_idor_* + E2E | 215 passed | OK |
| TF-03 CSV sanitization | pytest: test_csv_injection_* | 215 passed | OK |
| TF-04 Hash chain | pytest: test_hash_chain_* | 215 passed | OK |
| TF-05 Rate limiting | pytest: test_rate_limit_* | 215 passed | OK |
| TF-08 RBAC fixes | pytest: test_rbac_* + QA-RAT-03, QA-BRCH-02 | 215 passed | OK |
| TF-09 Router fixes | pytest: test_consent_* + test_eipd_* | 215 passed | OK |
| TF-10 /health | pytest: test_health_* + QA-SYS-01/02 | 215 passed | OK |
| TF-11 OCI Storage | QA-RAT-07, QA-RAT-08, QA-RAT-09 (fallback chain) | NEW v1.4 | OK |
| TF-12 Admin Asesor | QA-AS-01, QA-AS-02, QA-AS-03, QA-AS-04 | NEW v1.4 | OK |
| S14 CSRF | Pendiente | 0 tests | PENDIENTE |
| C1 Encryption | Pendiente | 0 tests | PENDIENTE |

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| R-MAT-01 | Pendientes S14 y C1 bloquean compliance total Ley 21.719. | Alto |