# Plan de Mejoras de Seguridad — Custodio RAT

MFA/2FA · Backups Automatizados · Cifrado de Datos en Reposo

# Resumen Ejecutivo

Los 3 puntos propuestos (MFA/2FA, backups automatizados, cifrado de datos en reposo) son componentes críticos de seguridad empresarial. La implementación es viable en 3 fases, sin romper compatibilidad con la arquitectura actual.

Custodio RAT implementa controles de seguridad fundamentales correctamente: hashing bcrypt, JWT con expiración, rate limiting, httpOnly cookies, y ORM contra inyección SQL. Sin embargo, existen debilidades críticas que deben abordarse antes de producción, especialmente en la gestión de secretos, el almacenamiento de tokens en localStorage, y la ausencia de MFA.

Clasificación actual: Producción Inicial — Cumple requisitos mínimos pero no está listo para manejo de datos sensibles regulados sin correcciones.

# Punto 1: Autenticación Multifactor (MFA / 2FA)

## 1.1 Análisis del problema

La autenticación actual es single-factor (usuario + contraseña). Para una plataforma que maneja datos regulados por la Ley 21.719, esto es insuficiente.

## 1.2 Opciones de implementación

| Opción | Descripción | Pros | Contras | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTP (RFC 6238) | Google Authenticator, Authy, 1Password | Sin costos, estándar maduro, sin dependencias externas | Usuario necesita app, soporte al usuario | 2-3 semanas |
| WebAuthn / FIDO2 | Llaves físicas (YubiKey) o passkeys | Máxima seguridad, no susceptible a phishing | Costo de llaves, requiere HTTPS robusto | 4-6 semanas |
| SMS OTP | Código por SMS | Familiar para usuarios | Costo SMS, susceptible a SIM swap | 1-2 semanas |
| Email OTP | Código por email | Bajo costo, no requiere app | Depende de email, susceptible a robo | 1 semana |

## 1.3 Recomendación

TOTP como base + Email OTP como fallback. Es el estándar de la industria (NIST 800-63B), no depende de proveedores externos, y es compatible con apps gratuitas.

## 1.4 Diseño arquitectónico

Frontend (Next.js):
  - Pantalla de configuración TOTP
  - Pantalla de verificación 6 dígitos
  - QR code con secret

Backend FastAPI:
  - POST /auth/mfa/setup → genera secret
  - POST /auth/mfa/verify → activa MFA
  - POST /auth/mfa/disable
  - POST /auth/login acepta MFA token
  - GET  /auth/mfa/backup-codes

Database:
  - users.mfa_secret (encrypted)
  - users.mfa_enabled (boolean)
  - users.mfa_backup_codes (hashed)
  - audit_log entries

## 1.5 Cambios necesarios

app/models/user.py — agregar campos mfa_secret, mfa_enabled, mfa_backup_codes

app/schemas/user.py — schemas para MfaSetupRequest, MfaVerifyRequest

app/core/mfa.py (nuevo) — generación de secret, QR code, verificación TOTP

app/routes/auth.py — endpoints MFA + integración con login

app/core/security.py — cifrar mfa_secret antes de guardar

app/(app)/configuracion/page.tsx o nueva app/(app)/perfil/mfa/page.tsx

app/login/page.tsx — pantalla de verificación MFA

context/AppContext.tsx — manejar estado mfa_required

pyotp — generación y verificación TOTP

qrcode[pil] — generación de QR

cryptography — cifrado de secretos

## 1.6 Compliance

Cumple NIST 800-63B AAL2 (Authenticator Assurance Level 2)

Recomendado por Ley 21.719 Art. 16 BIS para datos sensibles

Compatible con OWASP ASVS V2.5.1

# Punto 2: Plan de Backup de Base de Datos

## 2.1 Análisis del problema

La base de datos es PostgreSQL en Neon. Neon ofrece backups automáticos PITR (Point-in-Time Recovery) de 7 días en planes gratuitos y 30 días en planes Pro. Pero no hay evidencia de backups automatizados propios ni verificación de integridad.

## 2.2 Estrategia de backup recomendada (3-2-1)

3 copias de la BD · 2 medios diferentes · 1 offsite

| Tipo | Frecuencia | Retención | Storage | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snapshot completo | Diario (03:00 AM) | 30 días | S3 + cifrado AES-256 | ~$10-20/mes |
| PITR (Neon nativo) | Continuo | 7 días | Neon Pro | Incluido en Neon |
| Backup mensual | Mensual | 12 meses | Glacier S3 | ~$2/mes |
| Backup offsite | Semanal | 90 días | Google Cloud Storage | ~$5/mes |

## 2.3 Diseño arquitectónico

Neon PostgreSQL (producción) — BD principal
        ↓ pg_dump (cron 03:00)
Vercel Cron / GitHub Actions — Job automatizado
        ↓ gzip + cifrado AES-256
AWS S3 / GCS — Almacenamiento (3-2-1 backup)
        ↓ Mensual → Glacier
Cold Storage — Retención larga

## 2.4 Implementación

Opción A: GitHub Actions (recomendado)

name: DB Backup
on:
  schedule: { cron: '0 3 * * *' }  # 3 AM diario
  workflow_dispatch:
jobs:
  backup:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Install pg_dump
        run: sudo apt-get install postgresql-client
      - name: Backup
        env:
          DATABASE_URL: ${{ secrets.NEON_DATABASE_URL }}
          BACKUP_ENCRYPTION_KEY: ${{ secrets.BACKUP_KEY }}
        run: |
          pg_dump "$DATABASE_URL" | gzip | \
          openssl enc -aes-256-gcm -salt -pass "$BACKUP_ENCRYPTION_KEY" \
          > backup-$(date +%Y%m%d).sql.gz.enc
      - name: Upload to S3
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }}
          aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}
          aws-region: us-east-1
      - run: aws s3 cp backup-*.sql.gz.enc s3://custodio-backups/daily/
      - name: Verify integrity
        run: |
          openssl enc -d -aes-256-gcm -in backup-*.sql.gz.enc -pass "$BACKUP_ENCRYPTION_KEY" | \
          gunzip | head -c 100 | grep -q "PostgreSQL"

## 2.5 Verificación de integridad

Restore test mensual — descargar backup, descifrar, restaurar en BD staging, verificar

Checksum SHA-256 de cada backup al guardar

Alerta si backup diario falla

## 2.6 Compliance

Cumple ISO 27001 A.12.3.1 (backup de información)

Cumple Ley 21.719 para retención de evidencia regulatoria

RTO objetivo: 4 horas (restore completo)

RPO objetivo: 24 horas (backup diario)

# Punto 3: Cifrado de Datos en Reposo

## 3.1 Análisis del problema

Actualmente:
✅ Conexión DB cifrada con SSL (tránsito)
✅ Passwords hasheadas con bcrypt
❌ Datos personales (RUT, email, nombre) almacenados en texto plano
❌ Campos sensibles (datos de salud, financieros) en texto plano

## 3.2 Estrategia de cifrado recomendada (híbrido)

| Capa | Tecnología | Datos protegidos |
| --- | --- | --- |
| Nivel aplicación (columna) | cryptography (Fernet) | RUT, email, nombre titular, datos sensibles |
| Nivel DB (TDE) | Neon nativo + AWS KMS | BD completa en reposo |
| Nivel backup | AES-256-GCM | Archivos de backup |
| Nivel secreto | Sealed Secrets / Vault | Secret keys, credenciales SMTP |

## 3.3 Diseño de cifrado a nivel columna

Dato en frontend → POST /api → Backend
                              ↓
                    Cifrado con Fernet (AES-128-CBC + HMAC)
                              ↓
                    Almacenado en DB como BYTEA/VARCHAR

Implementación:

from cryptography.fernet import Fernet
from app.core.config import settings

class FieldEncryption:
    def __init__(self):
        key = settings.FERNET_KEY.encode()  # 32 url-safe base64 bytes
        self.fernet = Fernet(key)
    
    def encrypt(self, plaintext: str) -> str:
        if plaintext is None:
            return None
        return self.fernet.encrypt(plaintext.encode()).decode()
    
    def decrypt(self, ciphertext: str) -> str:
        if ciphertext is None:
            return None
        return self.fernet.decrypt(ciphertext.encode()).decode()

## 3.4 Campos a cifrar

Tabla users:

email 🔐

full_name 🔐

hashed_password (ya está hasheado con bcrypt) ✅

Tabla tkt_solicitud_derecho:

titular_nombre 🔐

titular_email 🔐

titular_rut 🔐

descripcion 🔐

Tabla rats:

Campos que contengan datos sensibles o personales identificables

Tabla tkt_notas:

nota 🔐 (puede contener info sensible)

## 3.5 Gestión de claves (KMS)

Jerarquía de claves:
AWS KMS Master Key (rotación automática anual)
  ↓
Fernet Data Encryption Key (DEK) - por campo/tabla
  ↓
Cifrado de columnas

Opciones de KMS:

AWS KMS (~$1/key/mes) — recomendado para producción

HashiCorp Vault — open source, más complejo

Sealed Secrets de Bitnami — para Kubernetes (no aplica aún)

## 3.6 Rotación de claves

Master key: rotación anual automática

Data encryption keys: rotación trimestral

Re-cifrado: cuando se rota una DEK, hay que re-cifrar todas las columnas (proceso batch)

## 3.7 Compliance

Cumple GDPR Art. 32 (seguridad del tratamiento)

Cumple Ley 21.719 Art. 14 (medidas de seguridad)

Cumple PCI-DSS 3.4 (protección de datos en reposo)

Cumple ISO 27001 A.10.1.1

# Roadmap de Implementación

## Fase 1 — Quick wins (1-2 semanas)

TOTP MFA con pyotp y qrcode

Backup diario automatizado a S3 con cifrado AES-256

Cifrado Fernet de campos sensibles más críticos (users.email, tkt_solicitud_derecho.titular_rut)

## Fase 2 — Refuerzo (3-4 semanas)

Cifrado del resto de campos personales

Backup verificado con restore test mensual

MFA obligatorio para rol superadmin y admin_empresa

Rotación de claves implementada

## Fase 3 — Empresa (6-8 semanas)

WebAuthn/FIDO2 como segunda opción MFA

Backup offsite en segunda región

AWS KMS para gestión centralizada de claves

Auditoría de cifrado anual

# Estimación de Costos

| Componente | Costo mensual |
| --- | --- |
| AWS S3 (backups) | $10-20 |
| AWS KMS | $1-3 |
| Neon Pro (PITR) | $19 |
| GitHub Actions | Incluido |
| Total estimado | ~$30-42/mes |

# Preguntas de Validación

Antes de proceder con la implementación, necesito clarificar:

MFA: ¿TOTP solo, o también WebAuthn/FIDO2?

MFA obligatorio: ¿Para todos los roles o solo superadmin y admin_empresa?

Backup storage: ¿Tenés cuenta AWS/GCP, o preferís Vercel KV / otro?

Cifrado: ¿Fernet (simétrico) o AWS KMS (asimétrico)?

Compliance: ¿Hay auditoría externa de Ley 21.719 próximamente que requiera alguno de estos controles ya?

— Fin del documento —