▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-09b

BACKLOG DEL PRODUCTO

MVP actual, V1, V2 y roadmap trimestral

Versión:  v1.0

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Creación inicial del backlog, derivado de README y código. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Se marcan como completadas las6 HUs de la auditoría de cumplimiento (HU-A-001 a HU-A-006). |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Backlog del Producto |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Introducción

Este documento presenta el backlog de producto de Custodio RAT Manager organizado en tres horizontes: MVP actual (funcionalidades ya en producción), Versión 1 (mejoras prioritarias a 3-6 meses) y Versión 2 (innovación a 6-12 meses). El cierre incluye un roadmap cronológico en formato trimestral.

# 2. MVP actual (funcionalidades implementadas)

Las siguientes funcionalidades están en producción al momento de la generación de este documento:

| ID | Funcionalidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| AUT-01 | Login JWT con cookies httpOnly y rate limit 5/min. | Listo |
| AUT-02 | Logout con revocación de token (blacklist). | Listo |
| AUT-03 | Cambio de contraseña propio y de tercero (admin). | Listo |
| AUT-04 | Seed automático de superadmin (SEED_ADMIN=true). | Listo |
| EMP-01 | CRUD de empresas con validación de RUT. | Listo |
| EMP-02 | Asignación de usuarios a empresas con rol por empresa. | Listo |
| RAT-01 | Wizard de 4 pasos para crear RAT. | Listo |
| RAT-02 | Edición y eliminación de RATs. | Listo |
| RAT-03 | Duplicación de RATs. | Listo |
| RAT-04 | Aprobación de RATs por admin. | Listo |
| RAT-05 | Cálculo automático de completitud. | Listo |
| RAT-06 | Cálculo automático de nivel de riesgo. | Listo |
| RAT-07 | Adjuntar documento de base legal (PDF, hash SHA-256). | Listo |
| RAT-08 | Búsqueda de tipos de proceso en sugerencias. | Listo |
| RAT-09 | Generación automática de sugerencias por rubro. | Listo |
| RAT-10 | Auditoría completa de operaciones CRUD sobre RAT. | Listo |
| BRE-01 | CRUD de brechas de seguridad. | Listo |
| BRE-02 | Cálculo de plazo APDC 72h. | Listo |
| BRE-03 | Alerta visual de plazo vencido. | Listo |
| ARCO-01 | Formulario público de derechos ARCO. | Listo |
| ARCO-02 | Token temporal de 5 min anti-bots. | Listo |
| ARCO-03 | Validación de RUT chileno en el formulario. | Listo |
| ARCO-04 | Creación automática de ticket TKT al recibir solicitud. | Listo |
| ARCO-05 | Respuesta y cambio de estado de solicitud ARCO. | Listo |
| ARCO-06 | Historial de cambios de estado. | Listo |
| ARCO-07 | Notas internas y adjuntos en tickets. | Listo |
| REP-01 | Reportes con filtros combinables y ordenamiento. | Listo |
| REP-02 | Exportación CSV de RATs. | Listo |
| REP-03 | Exportación PDF de RATs (membrete APDC). | Listo |
| REP-04 | Exportación PDF individual de un RAT. | Listo |
| REP-05 | Exportación en formato CNI para APDC. | Listo |
| REP-06 | Dashboard con KPIs, mini-gráficos y alertas. | Listo |
| REP-07 | Chat IA contextual (opcional, requiere API key). | Listo |
| RUB-01 | CRUD de rubros (solo superadmin). | Listo |
| RUB-02 | Gestión de sugerencias de RAT por rubro. | Listo |
| CON-01 | Diagnóstico de conexión (/conexion). | Listo |
| AUD-01 | Auditoría global por empresa. | Listo |

# 3. Versión 1 (3 a 6 meses)

Mejoras prioritarias planificadas para los próximos dos trimestres:

| ID | Mejora | Prioridad | Tamaño | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-A-001 | Workflow de Bloqueo Temporal (REC-01) | Crítica | 8 | Completada |
| HU-A-002 | Módulo de Transparencia Pública (REC-02) | Crítica | 8 | Completada |
| HU-A-003 | Contrato formal de Encargado (REC-03) | Crítica | 8 | Completada |
| HU-A-004 | Portabilidad per-titular JSON/XML (REC-04) | Crítica | 8 | Completada |
| HU-A-005 | Filtro de riesgo razonable en Brechas (REC-05) | Crítica | 5 | Completada |
| HU-A-006 | Consentimiento expreso para datos sensibles (REC-06) | Crítica | 3 | Completada |
| V1-01 | EIPD (Evaluación de Impacto) como módulo editable 1:1 con RAT. | Alta | 8 |  |
| V1-02 | Consentimientos como módulo editable 1:N con RAT (ya existe el modelo, falta UI completa). | Alta | 8 |  |
| V1-03 | Onboarding interactivo con checklist de progreso para nuevas empresas. | Media | 5 |  |
| V1-04 | Wizard 0 de selección de rubro + plantilla sugerida al crear RAT. | Alta | 5 |  |
| V1-05 | Drag-to-reorder de rubros y sugerencias. | Media | 3 |  |
| V1-06 | Notificaciones por email ante vencimiento de RAT y brechas. | Alta | 8 |  |
| V1-07 | Notificaciones por email a titulares al responder ARCO. | Alta | 5 |  |
| V1-08 | Tests E2E con Playwright en CI. | Alta | 8 |  |
| V1-09 | Suite de tests unitarios del frontend con Vitest. | Alta | 5 |  |
| V1-10 | Internacionalización del frontend (es/en). | Media | 5 |  |
| V1-11 | Modo oscuro con switch en Topbar. | Baja | 3 |  |
| V1-12 | PWA instalable con Service Worker. | Baja | 5 |  |
| V1-13 | Exportación XLSX además de CSV. | Baja | 2 |  |
| V1-14 | API versionada con prefijo /v1/ en rutas. | Media | 5 |  |
| V1-15 | Hardening de CORS: lista blanca explícita en lugar de regex amplia. | Alta | 3 |  |
| V1-16 | Paginación cursor-based en listados largos. | Media | 3 |  |
| V1-17 | Plantillas de correo configurables para notificaciones. | Media | 5 |  |
| V1-18 | Generador de política de privacidad en PDF a partir del RAT. | Alta | 8 |  |
| V1-19 | Tests de seguridad automatizados (OWASP ZAP). | Media | 5 |  |
| V1-20 | Logs estructurados en JSON con correlación de request_id. | Media | 3 |  |

# 4. Versión 2 (6 a 12 meses)

Innovación y escalamiento:

| ID | Innovación | Prioridad | Tamaño | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2-01 | Migración de archivos binarios a S3/R2 (firmando URLs temporales). | Alta | 8 |  |
| V2-02 | Multi-tenancy con base de datos por tenant (no solo columna company_id). | Media | 13 |  |
| V2-03 | API pública con autenticación por API key para integraciones. | Alta | 13 |  |
| V2-04 | Webhooks hacia sistemas externos (cambios de RAT, brechas, ARCO). | Media | 8 |  |
| V2-05 | Marketplace de plantillas de RAT (varios idiomas y países). | Baja | 13 |  |
| V2-06 | Generador de cláusulas de privacidad contractual (legal). | Media | 13 |  |
| V2-07 | Conector con APDC para envío directo de evidencias (cuando exista API). | Alta | 13 |  |
| V2-08 | Asistente IA con fine-tuning del modelo para la Ley 21.719 chilena. | Baja | 13 |  |
| V2-09 | Generador de cláusulas contractuales con encargos (Art. 14 quáter). | Media | 8 |  |
| V2-10 | Sistema de firmas digitales para aprobación de RAT (eIDAS o equivalente). | Media | 13 |  |
| V2-11 | Auditoría inmutable (blockchain privada o WORM storage). | Baja | 13 |  |
| V2-12 | Modo 'multipais' con soporte para LGPD, GDPR, CCPA. | Baja | 21 |  |
| V2-13 | Generador de EIPD automático con recomendaciones de la IA. | Media | 8 |  |
| V2-14 | Reportes avanzados: heatmap, mapas de calor de datos por zona geográfica. | Baja | 13 |  |

# 5. Roadmap cronológico

Tabla 1 — Roadmap trimestral del producto

| Trimestre | Hito | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Q2 2026 | MVP en producción | Entrega inicial con todas las funcionalidades del MVP listadas en §2. |
| Q3 2026 | Versión 1 — Onboarding y notificaciones | V1-03, V1-04, V1-06, V1-07, V1-15, V1-20. |
| Q4 2026 | Versión 1 — Calidad y robustez | V1-01, V1-02, V1-08, V1-09, V1-14, V1-16, V1-19. |
| Q1 2027 | Versión 1 — UX y extras | V1-05, V1-10, V1-11, V1-12, V1-13, V1-17, V1-18. |
| Q2 2027 | Versión 2 — Almacenamiento y API pública | V2-01, V2-03, V2-04. |
| Q3 2027 | Versión 2 — Multi-tenancy e integraciones | V2-02, V2-07, V2-10. |
| Q4 2027 | Versión 2 — Multi-país y EIPD IA | V2-06, V2-08, V2-09, V2-12, V2-13, V2-14, V2-11. |

# 6. Visualización del roadmap (Gantt simplificado)

Figura 1 — Roadmap Gantt simplificado 2026-2027.

# Apéndice A — Vacíos de información

Las siguientes preguntas quedan abiertas al equipo de producto o al Product Owner para ser resueltas en próximas iteraciones:

¿El equipo tiene capacidad para V1-08 (Playwright) en el próximo trimestre?

¿Existe presupuesto para la migración a S3 (V2-01)?

¿Hay demanda de clientes para multi-país (V2-12)?

# Apéndice B — Riesgos identificados

Riesgos detectados durante la auditoría documental y técnica:

Tabla 1 — Riesgos identificados durante la auditoría

| ID | Descripción | Severidad |
| --- | --- | --- |
| R-BL-01 | Las prioridades pueden cambiar tras retroalimentación de stakeholders. Este backlog debe revisarse trimestralmente. | Medio |
| R-BL-02 | La estimación de tamaño en puntos de historia es relativa al equipo actual. Si el equipo crece o cambia, recalibrar. | Medio |

# Apéndice C — Índice de identificadores

Identificadores únicos referenciados a lo largo del documento:

| ID | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| V1-### | Item de Versión 1 | Mejora prioritaria planificada para 3-6 meses. |
| V2-### | Item de Versión 2 | Innovación planificada para 6-12 meses. |
| PWA | Progressive Web App | Aplicación web instalable con capacidades offline. |

—  Fin del documento  —