▣  CUSTODIO  ·  CUSTODIO RAT MANAGER

CUST-DOC-10

PLAN DE QUALITY ASSURANCE

Estrategia, casos de prueba y métricas · v1.10

Versión:  v1.10

Fecha de emisión:  Junio 2026

Autor:  Equipo de Desarrollo — Custodio

Empresa responsable:  Custodio SpA

Clasificación:  Interno — Confidencial

Producto:  Custodio RAT Manager

Marco regulatorio:  Ley N.° 21.719 — Chile

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CHILE

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Plan inicial con 45 casos de prueba para OLA-1. |
| 1.1 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Agregados casos de seguridad: token blacklist, IDOR, rate limit. |
| 1.2 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Casos actualizados post-auditoría: CSV injection, hash chain, PII masking. |
| 1.3 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Beta Launch: nuevos casos DT-014/DT-015/DT-016, CB-01/CB-02 (consentimientos/eipd), 215 pytest + ~65 E2E pasan._ |
| 1.4 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Post-OCI: casos para OCI download fallback chain, Admin Asesor IA._ |
| 1.5 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Seguridad: CSRF middleware, Encryption migration, Service Layer._ |
| 1.6 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _UI/UX: TC-015 a TC-019 para RatDetailModal, PdfPreview, Sort, Dashboard, IDOR fix._ |
| 1.7 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | Sprint 1+2: TC-020 a TC-029 para FORMADMIN ARCO, SLA Alert, Export. |
| 1.8 | Junio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _Iter 11+12: TC-030 a TC-038 para BYTEA 10MB, Test IL min 50, Hash SHA-256 auto, causal_rechazo enum, toggle 44px, notificaciones auto._ |
| 1.9 | Julio 2026 | Equipo de Desarrollo — Custodio | _TC-039 a TC-043 para IDOR multi-tenant (5 tests), base_legal_valida strict, ConsentimientoAlert, homologación campos RAT, PDF títulos sección._ |

## Estado del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Plan de Calidad |
| Producto | Custodio RAT Manager |
| Marco regulatorio | Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales (Chile) |

# Tabla de contenido

Sugerencia: en Microsoft Word, presione F9 sobre la tabla para actualizar el contenido y los números de página.

# 1. Resumen ejecutivo

_v1.10 (05-Jul-2026): 9 fixes CRITICOS+ALTOS Iter 12. Score: 6.3/10. pytest: 10/10 PASS (test_rat_tier1_tier2.py). TypeScript: 0 errores._

QA backend: https://custodio-api-qa.vercel.app. QA frontend: https://custodio-qa.vercel.app.

# 2. Casos de prueba nuevos (v1.10 — Iter 11+12)

| ID | Severidad | Nivel | Descripción | Pasos | Resultado Esperado | Framework |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-030 | CRÍTICO | Backend | BYTEA archivo_base_legal_datos >10MB → PostgreSQL CHECK constraint violation | PUT /rats/{id} con archivo_base_legal_base64 >10MB | Error 400 con mensaje 'exceeds maximum size' | pytest |
| TC-031 | CRÍTICO | Backend | BYTEA tkt_adjunto.data >10MB → PostgreSQL CHECK constraint violation | POST /tkt-solicitud-derecho/{id}/adjuntos con archivo >10MB | Error 400 | pytest |
| TC-032 | CRÍTICO | Backend | Test IL con menos de 50 caracteres → Pydantic validation error | PUT /rats/{id} con test_interes_legitimo <50 chars | Error 422 de Pydantic | pytest |
| TC-033 | CRÍTICO | Backend | PATCH TKT resuelto sin adjuntos → HTTP 400 | PATCH /tkt-solicitud-derecho/{id} con estado=resuelto sin adjuntos | Error 400: 'No se puede resolver sin evidencia' | pytest |
| TC-034 | CRÍTICO | Backend | Hash SHA-256 calculado automáticamente al resolver TKT con adjuntos | PATCH /tkt-solicitud-derecho/{id} con adjuntos y estado=resuelto | evidencia_respuesta_hash no null en response | pytest |
| TC-035 | ALTO | Backend | causal_rechazo con valor no permitido → Pydantic validation error | PATCH /tkt-solicitud-derecho/{id} con causal_rechazo='valor_invalido' | Error 422 | pytest |
| TC-036 | ALTO | Backend | causal_rechazo obligatorio al rechazar TKT → toast error | Intentar guardar respuesta con estado=rechazado y causal_rechazo vacío | HTTP 400 o validación frontend | Playwright |
| TC-037 | ALTO | Backend | Notificación APDC enviada al marcar notificado_apdc=true en brecha | PUT /brechas/{id} con notificado_apdc=true (primera vez) | Email enviado al DPO (logged en DRY_RUN) | pytest + mock |
| TC-038 | ALTO | Backend | pytest test_rat_tier1_tier2.py pasa contra Neon QA | python -m pytest tests/test_rat_tier1_tier2.py -v | 10/10 PASS contra custodio_test Neon QA | pytest |
| TC-039 | CRÍTICO | Backend | IDOR: empresa B no puede ver RAT de empresa A → 404 | GET /rats/{id} con token empresa B, rat_id de empresa A | HTTP 404 | pytest |
| TC-040 | CRÍTICO | Backend | IDOR: empresa B no puede actualizar RAT de empresa A → 404 | PUT /rats/{id} con token empresa B, rat_id de empresa A | HTTP 404 | pytest |
| TC-041 | CRÍTICO | Backend | IDOR: empresa B no puede eliminar RAT de empresa A → 404 | DELETE /rats/{id} con token empresa B, rat_id de empresa A | HTTP 404 | pytest |
| TC-042 | CRÍTICO | Backend | IDOR: empresa B no puede auditar RAT de empresa A → 404 | GET /rats/{id}/auditoria con token empresa B, rat_id de empresa A | HTTP 404 | pytest |
| TC-043 | ALTO | Backend | IDOR: superadmin sí puede acceder a RAT de cualquier empresa | GET /rats/{id} con token superadmin, rat_id de cualquier empresa | HTTP 200 | pytest |
| TC-044 | ALTO | Backend | base_legal_valida rechaza valor no enumerado | POST /rats/ con base_legal='valor_invalido' | HTTP 422 | pytest |
| TC-045 | ALTO | Frontend | ConsentimientoAlert: toast error si datos_sensibles=True sin consentimiento activo | Editar RAT con datos_sensibles=True, no crear consentimiento antes | Toast error, no se guarda | Playwright |
| TC-046 | MEDIO | Backend | PDF con títulos de sección (PASO 1 — IDENTIFICACIÓN, etc.) | GET /rats/{id}/export/pdf y verificar contenido | PDF contiene títulos con COLOR_PRIMARIO | pytest + pdfminer |

# 3. Resumen de cobertura

| Tipo | Cantidad | Framework | Alcance | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend pytest | ~240 tests | pytest + httpx | 8 nuevos en TC-039 a TC-046 | 230+ passing |
| Frontend TypeScript | 0 errors | tsc --noEmit | Sin cambios en types | 0 errors |
| Integration | QA Neon | Neon PostgreSQL | custodio_test + neondb | OK |

—  Fin del documento  —