Custodio RAT Manager

# 09 — Backlog de Producto

Estado al 24/08/2026

Versión: v1.12  ·  Fecha: 24/08/2026
Ley 21.719 — Protección de Datos Personales de Chile

# Estado Global

| Módulo | Pendiente | En Progreso | Completado | Postergado | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo Empresas | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Módulo ARCO (Tickets) | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Formulario Público ARCO | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Formulario Admin ARCO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| TOTAL | 15 | 0 | 24 | 1 | 40 |

# Módulo Empresas — Quick Wins

| # | Mejora | Impacto | Estado | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Vista auditoría per-empresa | ALTO | ✅ Cerrado | 2026-08-21 |
| QW2 | Exportar Reporte APDP (PDF) | CRÍTICO | ✅ Cerrado | 2026-08-21 |
| QW3 | Score de cumplimiento v1 | MEDIO | ⚪ Pendiente | — |
| QW4 | Exportación CSV/Excel/PDF tickets | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW5 | SLA alert email T-2 días | CRÍTICO | ✅ Cerrado | 2026-07-18 |
| QW6 | Ficha empresa con tabs (Datos/RATs/ARCO/Brechas) | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW7 | Banner alertas en lista empresas | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-21 |
| QW8 | Recordatorio ARCO T-2 días | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW9 | Editar RUT post-creación | BAJO | ⚪ Pendiente | — |
| QW10 | Plantillas RAT por rubro | MEDIO | ⚪ Pendiente | — |

# Módulo ARCO — Quick Wins

| # | Mejora | Impacto | Estado | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Exportación CSV/Excel/PDF | ALTO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW2 | SLA alert email T-2 días | CRÍTICO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW3 | Firma digital + timestamp | CRÍTICO | ⏸ Postergado | — |
| QW4 | Dashboard derechos más ejercidos | BAJO | ✅ Cerrado | 2026-07-09 |
| QW5 | Bandeja de entrada DPO | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW6 | Acuse de recibo automático al titular | ALTO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW7 | Chips de placeholders en respuesta | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW8 | Ver Flujo con tiempos reales (banner SLA) | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW9 | Portal del titular con descarga | ALTO | ⚪ Pendiente | — |
| QW10 | Editar RUT titular/representante | BAJO | ⚪ Pendiente | — |

# Formulario Público ARCO — Quick Wins

| # | Mejora | Impacto | Estado | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Validación RUT en vivo + formateo | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW2 | Banner privacidad + link política | CRÍTICO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW3 | Pantalla intro + glosario | ALTO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW4 | Confirmación de email (doble input) | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW5 | Detección de titular repetido | MEDIO | ✅ Cerrado | 2026-08-24 |
| QW6 | CTA 'Consultar estado' en pantalla éxito | MEDIO | ✅ Completado | 2026-06-24 |
| QW7 | Validación tamaño archivo | BAJO | ⚪ Pendiente | — |
| QW8 | Eliminar archivos individuales upload | BAJO | ⚪ Pendiente | — |
| QW9 | Stepper con 3 pasos visibles | BAJO | ✅ Cerrado | 2026-08-22 |
| QW10 | Microcopy mejorado | BAJO | ⚪ Pendiente | — |